# Переписка 5: Freeze dry — план простоя

Олег: По подсистеме freeze dry на 66-й линии — требуется остановка для замены вакуумных клапанов.

Марина: Даты?

Олег: 12–14 ноября. Три дня хватит.

Марина: Согласовано. Фриз драй оборудованию выделяем окно, уведомляю цех.